3.Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN qua hệ thống KBNN

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu đến Kho bạc Nhà nước.

+ Bước 2: Chủ đầu tư gửi giấy rút vốn đến Kho bạc Nhà nước.

+ Bước 3: Kho bạc Nhà nước kiểm tra nếu hồ sơ, tài liệu đã đầy đủ hợp lệ KBNN làm thủ tục thanh toán cho chủ đầu tư.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở KBNN cấp tỉnh, huyện, Sở Giao dịch KBNN.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

“I. Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án

Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu sau đây đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

1. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

a) Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư;

b) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

c) Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

2. Đối với dự án thực hiện dự án:

a) Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) kèm theo dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật);

b) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; Riêng đối với trường hợp tự thực hiện: văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án (trường hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền);

c) Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài liệu kèm theo hợp đồng như: phụ lục hợp đồng, điều kiện riêng, điều kiện chung liên quan đến việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng, hợp đồng bổ sung, điều chỉnh (nếu có); Riêng đối với trường hợp tự thực hiện: văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ;

d) Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Tài liệu bổ sung hàng năm:

Văn bản giao kế hoạch vốn chi tiết của các Bộ, ngành, địa phương cho chủ đầu tư để thực hiện.

III. Tài liệu tạm ứng vốn: ngoài các tài liệu quy định trên khi đến tạm ứng vốn chủ đầu tư gửi các tài liệu sau đây:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo;

- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính;

-  Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư) đối với các trường hợp phải bảo lãnh tạm ứng theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

IV. Thanh toán khối lượng hoàn thành:

1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng:

Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước, bao gồm:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03.a kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC).

Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC).

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC.

- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính.”

2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng:

a) Đối với các công việc của dự án được thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (như một số công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, công việc tư vấn được phép tự làm,...), việc thanh toán trên căn cứ:

Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư), chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến Kho bạc Nhà nước, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán được duyệt phù hợp với tính chất từng loại công việc.

b) Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành;

- Dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng công việc;

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Chứng từ chuyển tiền.

c) Hồ sơ đối với các trường hợp khác

- Đối với chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ thanh toán bao gồm: Bảng xác nhận giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện (phụ lục số 03.b kèm theo); Hợp đồng và biên bản bàn giao nhà (trường hợp mua nhà phục vụ di dân giải phóng mặt bằng); Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; Chứng từ chuyển tiền.

Riêng chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; Chứng từ chuyển tiền.

- Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công trình (bao gồm cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng): việc tạm ứng, thanh toán được thực hiện như đối với các dự án hoặc gói thầu xây dựng công trình.

- Khi dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa được thanh toán đủ vốn theo giá trị phê duyệt quyết toán, Kho bạc Nhà nước căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch vốn được giao trong năm của dự án để kiểm soát thanh toán cho dự án. Hồ sơ, tài liệu thanh toán gồm: Quyết định phê duyệt quyết toán kèm báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; Chứng từ chuyển tiền.”

d) Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc.Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định của chủ đầu tư, căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng) và số tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán, Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tưcác đơn vị

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh,  huyện, Sở giao dịch KBNN

hi) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

i) Phí, lệ phí (nếu có): Không

k) Tên mẫu biểu (nếu có):

+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán theo Phụ lục số 03.a ban hành tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

+ Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện theo Phụ lục số 03.b ban hành tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán theo Phụ lục số 04 ban hành tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo Phụ lục số 05 ban hành tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m) Căn cứ  pháp lý:

+ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

+ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

+ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

| Thanh toán ( Tạm ứng ( | Chuyển khoản ( Tiền mặt ( |
| --- | --- |

Tên dự án:	Mã dự án:

Chủ đầu tư:	Mã ĐVQHNS:

Tài khoản:	Tại KBNN:

Mã cấp NS :	Tên CTMT, DA:

Mã CTMT, DA:	Năm NS:	Số CKC HĐK

Số CKC, HĐTH	Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số:  	ngày…../……/

| Nội dung | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Năm KHV | Tổng số tiền | Chia ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nộp thuế | Thanh toán cho ĐV hưởng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(8)+(9) | (8) | (9) |
| Tổng cộng |  |  |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):

Mã số thuế:	Mã NDKT:	Mã chương:

Cơ quan quản lý thu: 	Mã CQ thu:

KBNN hạch toán khoản thu:

Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) :

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:	Mã ĐVQHNS:

Địa chỉ:

Tài khoản: 	Mã CTMT,DA và HTCT :

Tại KBNN (NH):

Hoặc người lĩnh tiền mặt:

CMND số: 	Cấp ngày:	Nơi cấp:

Số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):

#### Bộ phận kiểm soát chi của KBNN	Chủ đầu tư (Ban QL dự án)

# Ngày..................tháng.................năm................	                                          Ngày....... tháng....... năm.........

# Kiểm soát	                                      Phụ trách	Kế toán trưởng	Thủ trưởng đơn vị

| Người lĩnh tiền mặt (Ký, ghi họ tên) | KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày.............. Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc | KBNN B, NH B ghi sổ ngày............... Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc |
| --- | --- | --- |

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG,

ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

Tạm ứng sang thực chi ( Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT (

Tên dự án: 	Mã dự án:	Mã ĐBHC:

Chủ đầu tư: 	Mã ĐVQHNS:

Tài khoản: 	Tại KBNN:

Mã cấp NS:	 Tên CTMT, DA:

Mã CTMT, DA: 	Năm NS:

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số	ngày……/……/

Và số dư tạm ứng/ứng trước kinh phí đầu tư đến ngày

Đề nghị Kho bạc Nhà nước	thanh toán số tiền đã Tạm ứng ( /ứng trước chưa đủ ĐKTT ( thành Thực chi ( / Ứng trước đủ ĐKTT ( theo chi tiết sau:

| STT | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Năm KHV | Số dư tạm ứng/ứng trước | Số đề nghị thanh toán | Số KBNN duyệt thanh toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ

………..,ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán trưởng	                                                                                                                           Thủ trưởng đơn vị

# PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Đồng ý thanh toán tổng số tiền ghi bằng chữ:

Bộ phận kiểm soát của Kho bạc

Ngày....... tháng...............năm............ 	                     Ngày....... tháng.........năm............

Kiểm soát	                        Phụ trách 	               Kế toán	              Kế toán trưởng 	            Giám đốc KBNN

|  |  |  |  |  | Phụ lục 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư:…… |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số:… |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ |
|  | Kính gửi: Kho bạc nhà nước ……………………….. |  |
| Tên dự án, công trình:……………………………………………………….. | Mã dự án đầu tư:…………………… |
| Chủ đầu tư/Ban QLDA…………………mã số ĐVSDNS:….…………………………………………………………… |
| Số tài khoản của chủ đầu tư: | - Vốn trong nước…………...tại :………………………………………. |
|  | - Vốn ngoài nước………… ..tại………………………........................... |
| Căn cứ hợp đồng số:………………….ngày…. tháng….. năm……………………………………………………… |
| Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số…….ngày……..tháng……..năm…… |
| Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:……………..…đồng. |
| Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán…………đồng. |  |  |
| Số tiền đề nghị: | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |
| Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT….)………………………………………............. |
| Thuộc kế hoạch vốn: | Năm… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Đơn vị: đồng |
| Nội dung | Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng | Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) | Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng) |
|  |  | Vốn TN | Vốn NN | Vốn TN | Vốn NN |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |
| Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:…………………………………………….. |
| Bằng chữ:………………………………………………………………………………………. |

| Trong đó: - Thu hồi tạm ứng (bằng số):…………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| + Vốn trong nước……………………………………. |  |  |
| + Vốn ngoài nước…………………………………… |  |  |
| - Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |  |
| - Chuyển tiền bảo hành (bằng số) |  |  |  |
| - Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)……………………. |  |  |
| + Vốn trong nước……………………………………. |  |  |
| + Vốn ngoài nước…………………………………… |  |  |
| Tên đơn vị thụ hưởng……………………………………………… |  |  |
| Số tài khoản đơn vị thụ hưởng…………………tại ………………. |  |  |
|  |  |  |  | Ngày……. tháng….. năm…. |
| Kế toán trưởng |  | Chủ đầu tư |
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |

| PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC |
| --- |
| Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư……………………………………………… |
| Kho bạc nhà nước chấp nhận theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo). | Tạm ứng | Thanh toán | Theo nội dung sau: |
| (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |
|  |  |  | Đơn vị: đồng/USD… |
| Nội dung | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước |
| Số vốn chấp nhận |  |  |  |
| + Mục…, tiểu mục….. |  |  |  |
| + Mục…, tiểu mục….. |  |  |  |
| + Mục…, tiểu mục….. |  |  |  |
| + Mục…, tiểu mục….. |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |
| + Số thu hồi tạm ứng |  |  |  |
| Các năm trước |  |  |  |
| Năm nay |  |  |  |
| + Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |
| +……………………. |  |  |  |

| + Số trả đơn vị thụ hưởng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: |  |  |  |
| Số từ chối: |  |  |  |
| Lý do: |  |  |  |
| Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………….... |
| …………………………………………………………………………………………………………….... |
| Cán bộ thanh toán | Trưởng phòng | Giám đốc KBNN |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phụ lục 03.a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN |  |
| Tên dự án: Mã dự án: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên gói thầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hợp đồng số: ngày tháng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bên giao thầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bên nhận thầu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thanh toán lần thứ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Căn cứ xác định: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm.…. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá thanh toán | Thành tiền | Ghi chú |  |
|  |  |  | Theo hợp đồng | Thực hiện |  | Theo hợp đồng | Thực hiện |  |  |
|  |  |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Tổng số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Giá trị hợp đồng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Chiết khấu tiền tạm ứng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Thanh toán tạm ứng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Thanh toán khối lượng hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số tiền bằng chữ:………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này). |  |  |  |  |  |  |
| Luỹ kế giá trị thanh toán: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ngày….. tháng….. năm 20… |
| Đại diện nhà thầu | Đại diện tư vấn giám sát ( nếu có ) |  | Đại diện chủ đầu tư |
| (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |  | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |

# Text boxes

Mẫu số C3-01/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)

Số:

Không ghi vào

khu vực này

PHẦN KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK:

Có TK:

Nợ TK:

Có TK:

Nợ TK:

Có TK:

Mã CQ thu:

Mã ĐBHC:

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK:

Có TK:

Nợ TK:

Có TK:

Nợ TK:

Có TK:

3. Vốn, nguồn cấp phát:

Nợ TK:

Có TK:

Mã ĐBHC:

Không ghi vào

khu vực này

Mẫu số C3-02/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)

## Số:………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:

Có TK:

Nợ TK:

Có TK:

Mã ĐBHC